附表

河桥镇“清水治污”工作任务计划表

| 名称 | 主要任务 | 阶段目标 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2014年 |  |  | 2013年 |  |
| 改 善 农 村 水 环 境 | 农村生活污水生态化处理 | 截止2015年底完成农户配套管网和三格式化粪池建设。全镇自然村生活污水处理覆盖率达到80%以上，农户生活污水纳管率达到80%以上。 | 2014年底前完成自然村生活污水处理覆盖率达到80%以上，农户生活污水纳管率达到60%以上。 |  |  | 2013年底前完成已经申报杭州市美丽乡村建设项目的实施村的农村污水处理设施主体工程建设和农户生活污水纳管率达到60%以上。 |  |
|  |  |  | 秀溪村16个污水处理设施主体工程建设 |  | 秀溪村4个已建和在建的污水处理设施进行提升和增加农户纳管 | 云浪村拟建一个集中式污水处理主体工程和农户配套管网建设 |  |
|  |  |  | 学川村18个污水处理设施主体工程建设 |  | 学川村2个已建的污水处理设施进行提升改造和增加农户纳管 | 罗山村拟在10个自然村分别建一个分散式污水处理主体工程和农户配套管网建设 |  |
|  |  |  | 金燕村13个污水处理设施主体工程建设 |  | 金燕村5个已建的污水处理设施进行提升改造和增加农户纳管 | 泥骆村1个分散式污水处理设施主体工程建设和6个自然村农户纳管到集镇污水处理厂的管网建设 |  |
|  |  |  | 泥骆村5个污水处理设施主体工程建设 |  | 七都村10个已建的污水处理设施进行提升改造和增加农户纳管 | “农家乐”生活污水率达100% |  |
|  |  |  | 中鑫村23个污水处理设施主体工程建设 |  | 中鑫村6个已建的污水处理设施，增加农户纳管 |  |  |
|  |  |  | 蒲村8个污水处理设施主体工程建设 |  | 蒲村3个在建的污水处理设施进行提升和增加农户纳管 |  |  |
|  |  |  | 河桥村6个污水处理设施主体工程建设 |  | 河桥村3个已建的污水处理设施进行提升和增加农户纳管 |  |  |
|  | 集镇污水管网建设 |  | 河桥老街蒲溪沿岸1.2公里集镇管网建设。 |  |  |  |  |
|  | 农村生活垃圾处置 | 完善集镇农村垃圾收集、处置长效管理机制。 |  |  |  |  |  |
|  | 畜禽养殖污染防治 | 完成生猪存栏50头以上的养殖场和散养户排泄物的综合治理，排泄物治理率达到98%以上。 |  | 完成生猪存栏50头以上的养殖场和散养户排泄物的综合治理，排泄物治理率达到96%以上。 |  | 完成生猪存栏50头以上的养殖场和散养户排泄物的综合治理，排泄物治理率达到95%以上。 |  |